新北市政府交通局
永和區永平國小地下停車場工程廉政平臺實施計畫
壹、緣起
    永和區地狹人稠，停車一位難求，加上為因應捷運萬大中和樹林線LG05（永和站）完工後將衍生大量轉乘停車需求，在地方民意強烈驅策之下，新北市政府積極推動永平國小地下停車場興建計畫，規劃設置233格汽車格位及672格機車格位，以紓緩當地停車急迫需求，並納入智慧化停車設施及綠能友善設計，提供完善停車服務；另同步進行校園環境大改造，創造更優質的教育環境，更連帶提升周邊環境生活品質，也滿足未來捷運轉乘停車需求，創造多贏。為確保各項重大建設施工品質，杜絕外部不當干擾，規劃成立重大工程採購廉政平臺（下稱廉政平臺），建立跨域溝通管道，促進行政、司法及非政府組織積極合作，協助機關同仁勇於任事，營造優質公共建設環境。

貳、依據
一、聯合國反貪腐公約第5條「預防性反貪腐政策及作法」、第
10條「政府報告」、第13條「社會參與」。
二、國家廉政建設行動方案肆、「具體作為」之「一、強化機關
廉政經營責任制度，落實風險控管作為」。
三、法務部105年11月29日法廉字第10505014220號函頒「機關
採購廉政平臺實施計畫」。
四、本府108年10月3日新北府政二字第1081862631號函頒「重
大工程採購廉政平臺實施計畫」。

參、目的
一、確保同仁廉能行政及廠商安心施工環境
協助同仁依法完成工程執行，減少不當干擾勇於任事，防範工程危機事件以利廠商安心施工。
二、維護重大工程品質及建構公開透明制度
運用三級品管制度守護工程品質，設置工程資訊専區發揮全民監督功能。
三、跨域溝通合作提供優質整合服務
透過跨域平臺運作，預警工程風險狀況情境，研提最佳解決策略方案。

肆、工程興建背景與執行期程
    本停車場基地位置位於新北市永和區西北隅地區，臨近新店溪河畔，現況為永和區永平國小，土地使用分區為學校用地，周邊以住宅區、商業區為主，建物主要為集合式住宅，鄰近仁愛路商圈。
    現況區內提供兩座公有路外停車場雖可提供6百餘格小型車格位，然於路外停車場尖峰時段使用率接近100%之停車需求，路邊停車格尖峰時段使用率達100%，依當地停車供需調查結果，區域內汽機車停車供給明顯不足。
    本案工程基地位於捷運萬大-中和-樹林線LG05永和站旁，因應捷運萬大中和樹林線LG05站完工通車後衍生大量機車轉乘及在地民眾需求，停車場區位緊鄰捷運站體及民眾生活中心，為最佳區為選擇，興建停車場業以規劃機車位為主，讓停車空間使用最符民眾所需及使用效益，於檢討道路功能可供人車通行無虞之情況下，讓停車供需差異漸趨平衡，配合停車場興建完成，以改善本市境內停車問題。

表一 永和區永平國小地下停車場工程目標期程表
項次	工作項目	預計辦理期程
1	停車場委託規劃、設計諮詢審查及 / 施工監造技術服務發包	110年辦理完成
2	規劃作業及統包招標文件製作	111年辦理完成
3	統包工程發包	112年1至3月
4	統包工程設計	112年4至113年2月
5	請領建照	112年8至10月
6	施工階段	112年11至114年1月
7	完工驗收及啟用	114年1至3月

伍、實施期間
自計畫核定之日起至本停車場驗收啟用止。

陸、參與機關(構)
一、辦理機關：新北市政府交通局(下稱本局)。
二、參與成員：本局主政，並由本府政風處協助邀請臺灣新北地方
檢察署、法務部調查局新北市調查處、台灣透明組織協會等共同參與，並適時邀請專家學者出席會議。

柒、本局執行分工
一、召集人：本局局長。
二、副召集人：局長指定授權人。
三、執行秘書：政風室。
四、工程組：停車管理科。
五、資訊組：秘書室。
表二 永和區永平國小地下停車場工程廉政平臺本局分工表
組織	職稱(單位)	工作內容
召集人	局長	督導廉政平臺推動
副召集人	指定授權人	統籌廉政平臺事務
執行秘書	政風室	負責規劃執行廉政平臺成立宣示活動、召開聯繫會議、工作小組會議及參與成員監督工程等相關事宜。
工程組	停車管理科	負責停車場工程規劃招標、評選作業、履約管理、督工查驗、驗收啟用及利害關係人溝通等事宜。
資訊組	秘書室	協助局網建置廉政平臺專區及公開工程相關資訊。

捌、執行策略
一、對外公開宣示，整合跨域資源
邀請法務部廉政署、新北地方檢察署、法務部調查局新北市調查處、本府政風處、台灣透明組織協會等外部成員，共同研討提供專業有效諮詢服務，並運用停車場興建開工典禮對外宣示成立「永和區永平國小地下停車場工程廉政平臺」，整合檢、調、政風及專家學者之資源，共同協助機關推動廉政平臺，降低工程採購廉政風險。
二、建構網站專區，強化行政透明
為落實全民督工，於局網建置廉政平臺專區，適時揭露工程規劃內容、施工執行進度、垃圾清運過程及相關會議紀錄等影像、照片或文件相關資訊，供外界檢視查詢，強化資訊公開透明。
三、推動公民參與，降低外界疑慮
利用停車場施工說明會或公開對外活動場合，加強與里民、師生等利害關係人溝通，對其提出疑問或建議，瞭解問題癥結，適時回應採納，減少外界對工程推動之質疑或誤解及符合在地使用需求，促進雙方交流，減少陳情抗議事件，提升民眾對本府施政信賴。
四、推展企業誠信，優化採購環境
鼓勵停車場施工、監造、分包、專案管理等廠商積極參與廉政平臺企業誠信宣導，健全公司治理與內控機制，提升業界對企業誠信的重視，優化採購環境，降低廠商違法風險。
五、辦理廉政宣導，強化法治觀念
針對工程採購相關弊端態樣，邀集本局同仁及工程相關廠商人員，辦理員工廉政宣導教育訓練，邀請專家學者講授，可能涉及廉政風險及應有專業知能，確實依法依約執行、提升守法觀念，減少人為弊端發生。
六、召開聯繫會議，彙集防貪策略
適時召開聯繫會議，由機關首長或授權人率業務執行單位及廠商與廉政平臺團隊檢、調、政風、專家學者等，就工程過程遭遇各項重大問題或廉政風險進行諮商討論，即時採取相應因為作為或防貪措施，順利推展工程建設，降低廉政風險。
七、協調檢調廉機關，迅速依法調查
工程過程遇有暴力威脅或貪瀆不法情事，立即啟動廉政平臺連繫機制，協調檢調廉機關依法調查偵辦，迅速排除不當干擾，以確保工程順利執行，有效維護公共利益。

玖、經費來源
        所需經費由本局停車場作業基金相關經費項下支應。
拾、獎勵
   廉政平臺執行過程發現同仁負責任事，且表現優良，得獎勵同仁或簽報敘獎，鼓勵同仁依法積極任事。

拾壹、本計畫奉核後實施，並得視實際執行情形適時修正。